|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meilensteinplan** | | |
| AP-Bezeichnung | Termin | IST Termin |
| Projekt gestartet | 08.11.2024 | 08.11.2024 |
| Projektmanagement abgeschlossen | 16.11.2024 | 18.02.2025 |
| Einbindung von Firebase | 13.12.2024 | 16.12.2024 |
| User interface | 31.12.2024 | 11.1.2025 |
| Spielgraphiken | 24.12.2024 | 08.01.2025 |
| Programmierung abgeschlossen | 15.01.2025 | 06.02.2025 |
| Schriftliche Projektdokumentation | 23.02.2025 | 23.02.2025 |