|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Gefahr** | **Maßnahmen** |
| Falsche Einschätzung des zeitlichen  Aufwands der einzelnen Arbeitspakete | hoch | Einplanen von Pufferzeiten  Rechtzeitiger Beginn |
| Fehlendes Fachwissen mit Firebase | Mittel | Frühzeitiges einlesen in die Dokumentation von Firebase |
| Funktionen technisch nicht umsetzbar | mittel | Rechtzeitig Abklärung mir Team |
| Falsche Masse der Pikselgraphiken | Hoch | Genaues abmesse, doppelt überprüfen |